Projectplan – “HP Z2 Mini G5 Wii Server”

1. Projectoverzicht

Projecttitel: HP Z2 Mini G5 Wii Server
Projectuitvoerder: Feie
Opleiding: Fontys ICT
Datum: 05/11/2025

Korte beschrijving:
Het project heeft als doel om van een HP Z2 Mini G5 een functionele “virtuele Wii-console” te maken die via een serveromgeving kan worden benaderd. Gebruikers kunnen via het netwerk toegang krijgen tot Wii-games die draaien op deze hardware, met behoud van goede prestaties en lage latency.

Projectdoelstellingen:

- Een stabiele serverconfiguratie realiseren op de HP Z2 Mini G5.

- De Wii-emulatie volledig operationeel maken met de Dolphin Emulator.

- Toegang op afstand mogelijk maken (streaming of remote play).

- Prestatieanalyse uitvoeren op CPU, GPU, en netwerkbelasting.

2. Aanleiding en motivatie

De HP Z2 Mini G5 is een compacte maar krachtige workstation-PC met genoeg rekenkracht voor virtualisatie en emulatie. Door deze hardware te hergebruiken als Wii-server wordt onderzocht hoe efficiënt oudere workstation-hardware ingezet kan worden voor entertainmentdoeleinden en remote gaming.
Daarnaast is dit project een leerervaring op het gebied van:

- Serverbeheer

- Virtualisatie en emulatie

- Netwerk- en prestatieanalyse

- System design & automatisering

3. Projectscope

Wat valt binnen de scope:

- Installatie en configuratie van besturingssysteem (Windows of Linux).

- Installatie en configuratie van Dolphin Emulator.

- Opzetten van servertoegang (bijv. via Parsec, Steam Link, of Moonlight).

- Configuratie van Wii-controllers of alternatieve input.

- Testen van performance en gebruikservaring.

Wat valt buiten de scope:

- Online Wii Store-functionaliteit.

- Multiplayer via internet (alleen lokaal netwerk).

- Legale distributie van ROM’s (gebruik beperkt tot eigen exemplaren).

4. Doelgroep

De primaire doelgroep zijn tech-enthousiastelingen en studenten die geïnteresseerd zijn in virtualisatie, game-emulatie en systeemoptimalisatie.
Secundair kan het project dienen als demonstratie voor de inzet van mini-workstations in creatieve IT-toepassingen.

5. Eisen en wensen

Functionele eisen

- Het systeem moet in staat zijn Wii-games te draaien via Dolphin.

- De server moet via netwerktoegang kunnen worden bediend.

- Gebruikers moeten controllers kunnen koppelen.

Niet-functionele eisen

- Minimale framerate van 60 FPS bij standaard Wii-resolutie.

- Inputvertraging niet groter dan 50 ms.

- De server moet 24/7 stabiel kunnen draaien zonder crashes.

6. Analyse van hardware en software

Hardware (HP Z2 Mini G5)

| Onderdeel | Specificatie | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i7 (10e generatie) | Krachtige CPU voor emulatie |
| RAM | 16 GB DDR4 | Voldoende voor emulatie en multitasking |
| GPU | NVIDIA Quadro P620 | Geschikt voor rendering |
| Opslag | 512 GB SSD | Snel laden van games |
| Netwerk | Gigabit Ethernet | Lage latency voor streaming |

Software

| Software | Functie |
| --- | --- |
| Windows 10/11 Pro of Ubuntu Server | Hoofd-OS |
| Dolphin Emulator | Wii-emulatie |
| Parsec / Steam Link / Moonlight | Game-streaming |
| PowerShell / Bash scripts | Automatisering van opstartprocessen |

7. Werkwijze & fasering

| Fase | Activiteit | Verwachte tijd | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Voorbereiding | Hardware testen, OS installeren | 1 week | Werkende basisomgeving |
| 2. Softwareconfiguratie | Installatie emulator + drivers | 1 week | Emulator draait lokaal |
| 3. Serveropzet | Streamingsoftware en netwerktoegang configureren | 1 week | Toegang op afstand werkt |
| 4. Testfase | Prestaties meten, input testen | 1 week | Rapport met resultaten |
| 5. Optimalisatie | Fine-tuning en foutoplossing | 1 week | Stabiel eindresultaat |
| 6. Eindrapportage | Documentatie, conclusie | 1 week | Opleverdocument |

Totale doorlooptijd: ± 6 weken

8. Risicoanalyse

| Risico | Kans | Impact | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Oververhitting bij langdurige belasting | Gemiddeld | Hoog | Extra koeling of monitoring instellen |
| Slechte netwerkprestaties | Laag | Hoog | Bedraad netwerk gebruiken |
| Emulatorcompatibiliteit | Gemiddeld | Gemiddeld | Dolphin-versie up-to-date houden |
| Licentie- of ROM-problemen | Laag | Hoog | Alleen eigen kopieën gebruiken |

9. Verwachte resultaten

- Volledig werkende Wii-emulatieserver op de HP Z2 Mini G5.

- Mogelijkheid om via LAN Wii-games te spelen zonder fysieke console.

- Meetbare prestaties (FPS, latency, CPU/GPU-belasting).

- Lessen over virtualisatie, netwerkbeheer en systeemoptimalisatie.

10. Evaluatiecriteria

Het project wordt als succesvol beschouwd wanneer:

- De Wii-emulator stabiel draait op de server.

- De game via een client-systeem vloeiend gespeeld kan worden.

- De prestaties aan de gestelde eisen voldoen.

- De configuratie duidelijk gedocumenteerd is.

11. Bronnen (voorbeeld)

- Dolphin Emulator Documentation – https://dolphin-emu.org

- HP Z2 Mini G5 Datasheet – HP Support

- Parsec Streaming Guide – https://parsec.app

- Microsoft / Ubuntu Server documentatie